

Додаток  
до Програми благоустрою Широківської селищної ради 
на 2019-2025 роки
Завдання та заходи Програми благоустрою Широківської селищної ради  
по напряму поводження з побутовими відходами 
	№ з/п
	 Пріоритетні завдання
	Перелік заходів  
	Термін виконання заходу

(роки)
	Виконавці
	Джерела фінансу-вання
	Орієнтовні обсяги фінансування  тис. грн.
	Очікуваний результат

	1
	Проведення робіт щодо вивозу побутових відходів
	1.1. Організаційні заходи по 100% охоплення житлових будинків приватного сектору централізованим вивезенням сміття
	2024-2025
	Виконавчий комітет селищної ради, 
КП «Широке»
	Місцевий бюджет 
	 -
	Створення умов для очищення селища від забруднення побутовими відходами 

	
	
	1.2. Ліквідації стихійних сміттєзвалищ  на території громади
	2024-2025
	Виконавчий комітет селищної ради,

 
	Місцевий бюджет
	2024р. - 200,0 
2025р. - 300,0
	Зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ 

	2
	Удосконалення системи поводження з побутовими відходами
	2.1. Розробка, встановлення та погодження економічно обґрунтованих тарифів у сфері поводження з відходами
	2024-2025
	Виконавчий комітет селищної ради, 
КП «Широке»
	Місцевий бюджет
	-
	Своєчасне та якісне надання послуг у сфері поводження з твердими побутовими відходами  

	
	
	2.2. Проведення підготовчих заходів для співробітництва громад для укладання договору співробітництва територіальних громад у формі реалізації спільного проекту, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення заходу з будівництва полігону побутових відходів  
	2024-2025
	Виконавчий комітет
	Місцевий бюджет
	-
	Проведення заходів з питань поводження з твердими побутовими відходами та співпраця з навколишніми об’єднаними територіальними громадами 

	3
	Розроблення проектної документації
	3.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на  будівництво полігону побутових відходів   
	2024
	Виконавчий комітет
	Місцевий бюджет (з урахуванням співробітництва територіальних громад)
	1500,0
	Забезпечення спільного здійснення заходу за рахунок співробітництва громад у формі реалізації спільного проекту, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів

	4
	Будівництво
	4.1. Початок будівництва нового полігону  побутових відходів


	2025
	Виконавчий комітет
	Місцевий бюджет (з урахуванням співробітництва територіальних  громад)
	В межах бюджетних призначень
	Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод та покращення благоустрою та санітарного стану селищної територіальної громади

	
	Всього по напряму поводження з  побутовими відходами
	
	2024-2025
	
	
	2000,0
	


